## Slide 1
1. Bienvenida y verificación del quórum
Plan Nacional de Desarrollo

## Slide 2
Chart: 
ACUMULADO CUATRIENIO ENERO 2025 | 0.65
META CUATRIENIO | 0.35
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Vías primarias no concesionadas mejoradas
Programación y avance cuatrienio
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 191 | 95 | 116
LOGROS | 253 | 8.04 | 0
Logros 2023-2024
253km
132%
2023-2026

## Slide 3
Chart: 
ACUMULADO CUATRIENIO ENERO 2025 | 1.2
META CUATRIENIO
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Vías primarias no concesionadas mantenidas y rehabilitadas
2023-2026
Programación y avance cuatrienio
Logros 2023-2024
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 569 | 223 | 211
LOGROS | 1162 | 36.53 | 0
1.162 km
204%

## Slide 4
Chart: 
ACUMULADO CUATRIENIO ENERO 2025 | 0.22
META CUATRIENIO | 1
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 8142
LOGROS | 7161 | 0
Vías regionales y caminos ancestrales intervenidas
Programación y avance
Macrometa
88%
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 8142 | 10350 | 14610
LOGROS | 7161 | 16.28 | 0
7.161 km
2023-2026
Logros 2023-2024

## Slide 5
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Chart: 
ACUMULADO CUATRIENIO ENERO 2025 | 0.3
META CUATRIENIO | 0.84
Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Programación y avance cuatrienio
Macrometa
2023-2026
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 25 | 25 | 34
LOGROS | 25 | 0 | 0
Logros 2023-2024
100%

## Slide 6
Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados
Chart: 
ACUMULADO CUATRIENIO ENERO 2025 | 1
META CUATRIENIO
2023-2026
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Programación y avance cuatrienio
Macrometa
Logros 2023-2024
100%
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META | 2 | 1 | 0
LOGROS | 3 | 0 | 0

## Slide 7
1. Bienvenida y verificación del quórum
Plan Nacional de Vías para la integración regional -PNVIR-

## Slide 8
6.956 km
Intervenciones en vías terciarias
Meta 2023-2025: 10.317 km
2.181
Convenios suscritos con Juntas de Acción Comunal
Meta cuatrienio 2023-2026: 2000 JAC contratadas
Municipios priorizados con vías fluviales intervenidas
Meta cuatrienio 2023-2026: 33 municipios
12
67%
109%
1252 km
Intervenciones de vías terciarias en municipios PDET
Meta 2023-2025: 10.317 km
63%
36%

## Slide 9
1. Bienvenida y verificación del quórum
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 10
Sello Plata
Certificación de sistema de gestión e igualdad de género, llamado Equipares Público
Plan de Acción sobre igualdad de Género, del sector transporte.​
Índice de desempeño institucional-IDI-
% de resultados del Índice Desempeño Institucional
7 puntos*
*Invías paso de 75,3 puntos a 82,3 puntos
siendo la entidad del sector que presentó mayor incremento respecto a la medición 2023.