## Slide 1: Seguimiento a Indicadores
Plan Nacional de Desarrollo –PND
Plan Nacional de Vías para la Integración Regional – PNVIR-

## Slide 2
Páramo del almorzadero
Seguimiento indicadores

## Slide 3: Vías primarias no concesionadas mejoradas
Chart: 
| Vías primarias no concesionadas rehabilitadas y mantenidas
Avance acumulado | 1396
Meta cuatrienio | -400
Chart: 
| Vías primarias no concesionadas mejoradas
Avance acumulado | 292
Meta cuatrienio | 110
Vías primarias no concesionadas mantenidas y rehabilitadas
Programación y avance cuatrienio
2023-2026
2023-2026
Programación y avance cuatrienio
Páramo del almorzadero
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 191 | 95 | 116
LOGROS | 253 | 38.27 | 0
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 569 | 223 | 211
LOGROS | 1162.36 | 233.74 | 0

## Slide 4: Vías regionales y caminos ancestrales intervenidas
Programación y avance cuatrienio
2023-2026
Plan Nacional de Vías para la Integración Regional – PNVIR-
73%
72%
109%
45%
7.500 km​
Intervenciones en vías terciarias
Meta 2023-2025: 10.317 km
1.435 km​
Intervenciones en vías terciarias en municipios PDET
Meta 2023-2025: 1.987 km
2.181 km​
Intervenciones Convenios suscritos con Juntas de Acción Comunal
Meta cuatrienio 2023-2026: 2000 JAC contratadas
15 municipios
Municipios priorizados con vías fluviales intervenidas
Meta cuatrienio 2023-2026: 33 municipios
Macrometa
Chart: 
| Vías regionales y caminos ancestrales intervenidos
Avance acumulado % cuatrienio | 7735.5
Meta cuatrienio | 25366.5
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 8142 | 10350 | 14610
LOGROS | 7161 | 574.9 | 0

## Slide 5: Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados
Programación y avance cuatrienio
2023-2026
2023-2026
Programación y avance cuatrienio
Macrometa
Muelle centro Verde - Montería
Chart: 
| Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Avance acumulado | 3
Meta cuatrienio | 0
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META | 2 | 1 | 0
LOGROS | 3 | 0 | 0
Chart: 
| Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Avance acumulado | 34
Meta cuatrienio | 50
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 25 | 25 | 34
LOGROS | 25 | 9 | 0