## Slide 1
1. Bienvenida y verificación del quórum
Plan Nacional de Desarrollo
Marzo 2025

## Slide 2
Chart: 
| Vías primarias no concesionadas mejoradas
Avance acumulado | 277
Meta cuatrienio | 125
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Vías primarias no concesionadas mejoradas
Programación y avance cuatrienio
Logros 2023-2024
253km
132%
2023-2026
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 191 | 95 | 116
LOGROS | 253 | 23.3 | 0

## Slide 3
Chart: 
| Vías primarias no concesionadas rehabilitadas y mantenidas
Avance acumulado | 1310
Meta cuatrienio | -314
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Vías primarias no concesionadas mantenidas y rehabilitadas
2023-2026
Programación y avance cuatrienio
Logros 2023-2024
1.162 km
204%
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 569 | 223 | 211
LOGROS | 1162.36 | 147.62 | 0

## Slide 4
Chart: 
| Vías regionales y caminos ancestrales intervenidos
Avance acumulado % cuatrienio | 7413
Meta cuatrienio | 25689
Vías regionales y caminos ancestrales intervenidas
Programación y avance
Macrometa
88%
2023-2026
Logros 2023-2024
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 8142 | 10350 | 14610
LOGROS | 7161 | 252.06 | 0
Chart: 
| 2023 y 2024
LOGROS | 7161
META ANUAL | 981

## Slide 5
Chart: 
| Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Avance acumulado | 29
Meta cuatrienio | 55
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Programación y avance cuatrienio
Macrometa
2023-2026
Logros 2023-2024
100%
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META ANUAL | 25 | 25 | 34
LOGROS | 25 | 4 | 0
Notes: 2025:
1. Muelle centro verde – Montería.
2. Muelle rancho grande – Montería.
3. Muelle centro calle 22 – Montería
4. Muelle principal Cartagena del Chairá

## Slide 6
Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados
2023-2026
Chart: 
| 2023 y 2024
META ANUAL | 25
LOGROS | 25 | 0
Programación y avance cuatrienio
Macrometa
Logros 2023-2024
100%
Chart: 
| 2023 y 2024 | 2025 | 2026
META | 2 | 1 | 0
LOGROS | 3 | 0 | 0
Chart: 
| Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Avance acumulado | 3
Meta cuatrienio | 0

## Slide 7
1. Bienvenida y verificación del quórum
Plan Nacional de Vías para la integración regional -PNVIR-

## Slide 8
7.113 km
Intervenciones en vías terciarias
Meta 2023-2025: 10.317 km
2.181
Convenios suscritos con Juntas de Acción Comunal
Meta cuatrienio 2023-2026: 2000 JAC contratadas
Municipios priorizados con vías fluviales intervenidas
Meta cuatrienio 2023-2026: 33 municipios
13
69%
109%
1296 km
Intervenciones de vías terciarias en municipios PDET
Meta 2023-2025: 1.987 km
65%
39%